🏢 Proyecto: OIM CR - Desk Booking

Objetivo final

Una persona entra a:

https://TU-USUARIO.github.io/desk-booking/

y:

- Introduce su email.

- El sistema comprueba que está autorizada.

- Recibe un código por email.

- Entra a la aplicación.

- Elige una fecha.

- Ve el plano de la oficina.

- Ve qué escritorios están libres/ocupados.

- Selecciona uno.

- Lo reserva.

- Puede ver/cancelar sus reservas.

Tú, como administrador, además puedes:

- cancelar cualquier reserva;

- añadir escritorios;

- quitar/desactivar escritorios;

- modificar escritorios;

- añadir/quitar usuarios;

- cambiar usuarios entre user y admin.

🧱 Las 4 piezas del sistema

Primero entiende esto porque es lo más importante.

TU APLICACIÓN

│

┌────────┴────────┐

│                 │

▼                 ▼

GITHUB             SUPABASE

│                 │

▼                 ├── Login

GitHub Pages             ├── Base de datos

│                 ├── Usuarios

│                 ├── Reservas

│                 └── Seguridad

│

▼

LO QUE VE

EL USUARIO

GitHub

Guarda tu código.

GitHub Pages

Hace que tu código sea accesible mediante una URL.

Supabase

Es el "servidor" de datos.

Guarda:

- usuarios;

- escritorios;

- reservas.

También gestiona el login.

Visual Studio Code

Es donde tú construyes todo.

🟢 FASE 1 — Preparar las herramientas

Paso 1 — Instalar Visual Studio Code

Descarga e instala VS Code.

Aquí vas a escribir todo el proyecto.

Paso 2 — Instalar Git

Instala Git.

No tienes que aprender Git profundamente ahora.

Lo utilizaremos para:

ordenador → GitHub

Paso 3 — Crear cuenta de GitHub

Crea una cuenta.

Después crea un repositorio llamado:

desk-booking

Este repositorio será donde estará tu proyecto.

Paso 4 — Crear cuenta de Supabase

Crea una cuenta y un proyecto:

desk-booking

Supabase será la parte que el usuario no ve directamente.

🟢 FASE 2 — Construir la base de datos

Aquí empieza el corazón de la aplicación.

No empieces todavía con el diseño.

Primero haz que los datos funcionen.

Paso 5 — Crear tabla de usuarios autorizados

Necesitas una lista que diga:

email                  nombre          rol

------------------------------------------------

juan@empresa.com       Juan            user

maria@empresa.com      Maria           user

tu@email.com           Tú              admin

Esta tabla responde:

¿Esta persona puede utilizar la aplicación?

Y también:

¿Es administrador?

Paso 6 — Crear tabla de escritorios

Aquí estarán tus espacios.

Inicialmente:

D2

D3

D4

D5

D6

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

OP

P1

P2

RMU1

RMU2

RMU3

RMU5

RMU6

RMU7

Pero además de su nombre, cada escritorio tendrá información como:

ID

Nombre

Zona

Posición X

Posición Y

Activo

Esto permite que la aplicación sepa dónde dibujarlo.

Paso 7 — Crear tabla de reservas

Esta tabla será algo parecido a:

Fecha        Escritorio    Usuario

------------------------------------------

15/09/2026   D2            Juan

15/09/2026   D5            Maria

16/09/2026   D2            Pedro

Cada reserva tendrá además un identificador único.

La regla fundamental será:

Un escritorio no puede tener dos reservas para el mismo día.

Esto lo debe controlar la base de datos, no solamente el código de la página.

Paso 8 — Configurar seguridad de Supabase

Este paso es fundamental.

Supabase tiene un sistema llamado Row Level Security (RLS) que permite controlar qué puede hacer cada usuario. Documentación de Supabase sobre RLS

Configuraremos aproximadamente estas reglas:

Usuario normal

Puede:

- consultar escritorios;

- consultar disponibilidad;

- crear su propia reserva;

- cancelar su propia reserva.

No puede:

- borrar reservas de otros;

- modificar usuarios;

- convertirse en admin;

- modificar escritorios.

Administrador

Puede:

- consultar todo;

- crear reservas;

- cancelar cualquier reserva;

- administrar escritorios;

- administrar usuarios.

No avances hasta comprobar que esta parte funciona.

🟢 FASE 3 — Crear el login

Ahora construyes la primera pantalla.

Paso 9 — Crear pantalla de login

Crearás:

login.html

Visualmente:

DESK BOOKING

Email

[________________________]

CONTINUAR

Paso 10 — Comprobar el email

Cuando alguien introduce:

juan@empresa.com

la aplicación pregunta a Supabase:

¿Existe este email en usuarios autorizados?

Si no existe

Mostrar:

"Este email no está autorizado."

Si existe

Continuamos.

Paso 11 — Enviar código

En lugar de crear contraseñas, utilizaremos autenticación por email/OTP.

El usuario recibe un código.

Por ejemplo:

Tu código de acceso es: 483921

Introduce el código.

Supabase confirma su identidad y crea una sesión.

Esto evita que alguien simplemente escriba el email de otra persona para hacerse pasar por ella. Supabase soporta este flujo passwordless mediante email OTP. Supabase Email OTP

Paso 12 — Determinar si es admin

Después del login:

Usuario autenticado

↓

buscar en allowed_users

↓

role

/    \

user   admin

Si es user:

→ aplicación normal.

Si es admin:

→ aplicación normal + administración.

🟢 FASE 4 — Construir la aplicación

Ahora ya tienes autenticación.

Creamos:

index.html

Esta será la pantalla principal.

Paso 13 — Crear el encabezado

Arriba tendremos:

DESK BOOKING

Fecha: [15/09/2026]

Juan Pérez                         Salir

Paso 14 — Crear selector de fecha

El usuario podrá seleccionar:

15/09/2026

16/09/2026

17/09/2026

...

Cuando cambia la fecha, la aplicación consulta Supabase.

Paso 15 — Construir el mapa

Aquí utilizaremos tus espacios.

No quiero que sean simples botones en una lista.

Queremos algo visual:

┌─────────────────────────────────────────┐

│       PROYECTOS                         │

│                                         │

│   D2    D3    D4    D5    D6            │

│   🟢    🔴    🟢    🟢    🟢            │

│                                         │

│   D8    D9    D10   D11   D12   D13 D14│

│   🟢    🟢    🔴    🟢    🟢    🟢  🟢 │

│                                         │

│       OFICINA CoM                       │

│             OP 🟢                       │

│                                         │

│       HEADS                             │

│       P1 🟢      P2 🔴                  │

│                                         │

│       SALA RMU                          │

│       RMU1 RMU2 RMU3 RMU5 RMU6 RMU7    │

│       🟢   🔴   🟢   🟢   🟢   🟢       │

└─────────────────────────────────────────┘

Cada escritorio será un elemento independiente.

Paso 16 — Conectar el mapa con Supabase

Aquí ocurre la magia.

Cuando seleccionas:

15/09/2026

la aplicación pregunta:

"¿Qué reservas existen para el 15/09/2026?"

Supabase responde:

D3 → Juan

D10 → María

P2 → Pedro

La aplicación transforma eso en:

D3  🔴

D10 🔴

P2  🔴

El resto:

🟢 Disponible

Paso 17 — Seleccionar escritorio

Cuando el usuario pulsa:

D5

aparecerá un panel:

D5

Zona: Proyectos

Estado: Disponible

[ RESERVAR ]

Paso 18 — Confirmar reserva

El usuario pulsa:

RESERVAR

La aplicación manda la información a Supabase:

Usuario

+

Fecha

+

Escritorio

Supabase guarda la reserva.

Paso 19 — Control de doble reserva

Este es uno de los puntos más importantes.

Imagina:

Juan                       María

ve D5 libre                 ve D5 libre

↓                          ↓

Reserva D5                  Reserva D5

↓                          ↓

SUPABASE

↓

┌──────┴──────┐

│             │

Juan          María

aceptado       rechazado

La base de datos impide el duplicado.

Así no dependemos de que el navegador sea rápido.

🟢 FASE 5 — Mis reservas

Paso 20 — Crear sección "Mis reservas"

Debajo del mapa:

MIS RESERVAS

15 septiembre

D5

[ CANCELAR ]

22 septiembre

RMU3

[ CANCELAR ]

El usuario solo podrá cancelar las suyas.

🟢 FASE 6 — Panel de administración

Ahora hacemos:

admin.html

Solo accesible para administradores.

Paso 21 — Página de administración

Algo así:

ADMINISTRACIÓN

[ Reservas ] [ Escritorios ] [ Usuarios ]

Paso 22 — Administración de reservas

Tú podrás seleccionar una fecha y ver:

D2     Juan

D3     —

D4     María

D5     Pedro

Y tendrás:

[ CANCELAR ]

en las reservas.

Paso 23 — Administración de escritorios

Aquí hacemos que tu requisito de "puede crecer o disminuir" funcione.

Tendrás:

ESCRITORIOS

D2     Activo

D3     Activo

D4     Activo

D5     Activo

D6     Activo

[ + AÑADIR ESCRITORIO ]

Puedes desactivar:

D6

y deja de aparecer para los usuarios.

Paso 24 — Añadir un escritorio

Tú introduces:

ID: D15

Nombre: D15

Zona: Proyectos

Y luego tendrás que indicar su posición en el mapa.

Inicialmente podemos hacerlo desde el panel de administración.

Paso 25 — Administración de usuarios

También tendrás:

USUARIOS

Juan       juan@empresa.com       user

Maria      maria@empresa.com      user

Pedro      pedro@empresa.com      user

Tú         tu@email.com           admin

Y podrás:

- añadir;

- desactivar;

- cambiar rol.

Así ya no necesitas modificar código para añadir compañeros.

🟢 FASE 7 — Hacer que se vea bien

Ahora nos preocupamos por el diseño.

Crearás:

css/

├── styles.css

├── login.css

└── admin.css

Aquí controlaremos:

- colores;

- tamaños;

- botones;

- mapa;

- escritorio disponible;

- escritorio ocupado;

- escritorio seleccionado;

- móvil;

- ordenador.

🟢 FASE 8 — Probar localmente

Antes de publicar nada:

TU ORDENADOR

↓

VS Code

↓

aplicación

↓

Supabase

Prueba:

Usuario

- email válido;

- email no autorizado;

- código incorrecto;

- código correcto;

- seleccionar fecha;

- seleccionar escritorio;

- reservar;

- cancelar.

Admin

- entrar;

- ver reservas;

- cancelar reserva de otra persona;

- añadir escritorio;

- desactivar escritorio;

- añadir usuario.

Seguridad

Comprueba que:

- un usuario no puede acceder al panel admin;

- un usuario no puede borrar la reserva de otro;

- un usuario no puede modificar el rol;

- no se pueden crear reservas duplicadas.

🟢 FASE 9 — Subir a GitHub

Cuando todo funcione:

VS Code

↓

Git

↓

GitHub

Subes:

desk-booking/

al repositorio.

🟢 FASE 10 — Publicar

En GitHub activas:

Settings → Pages

Seleccionas:

Branch: main

Folder: /

GitHub construye el sitio.

Obtendrás algo como:

https://TU-USUARIO.github.io/desk-booking/

Ese será el enlace que compartes.

🟢 FASE 11 — Conectar la URL a Supabase

Aquí hay un detalle importante.

Una vez que tengas la URL definitiva:

https://TU-USUARIO.github.io/desk-booking/

vas a Supabase y configuras las URLs permitidas para autenticación.

De esta forma, cuando Supabase envíe al usuario de vuelta a tu aplicación después del login, sabe que esa URL es legítima.

🟢 FASE 12 — Prueba real

Antes de pasar el enlace a todo el mundo, haz una prueba con:

👤 Usuario A

👤 Usuario B

👑 Tú

Prueba 1

Usuario A reserva D2.

Usuario B debería ver:

D2 🔴

Prueba 2

Usuario B intenta reservar D2.

Debe fallar.

Prueba 3

Usuario A cancela D2.

D2 vuelve a:

🟢

Prueba 4

Tú entras como admin.

Puedes cancelar una reserva de A.

Prueba 5

Usuario A intenta acceder a:

/admin.html

Debe ser rechazado.

📁 Resultado final

Cuando termines, tu proyecto tendrá:

desk-booking/

│

├── index.html             ← aplicación principal

├── login.html             ← login

├── admin.html             ← administración

│

├── css/

│   ├── styles.css

│   ├── login.css

│   └── admin.css

│

├── js/

│   ├── config.js          ← conexión Supabase

│   ├── supabase.js        ← cliente Supabase

│   ├── auth.js            ← login

│   ├── app.js             ← aplicación

│   ├── admin.js           ← administración

│   └── desks.js           ← escritorios

│

├── assets/

│   └── office-map.png     ← opcional

│

└── sql/

└── database.sql       ← estructura BD

🔌 Y así se conecta TODO

Esta parte quiero que la tengas muy clara:

GITHUB

│

│ código

▼

GITHUB PAGES

│

│ HTTPS

▼

index.html

│

JavaScript

│

▼

SUPABASE

┌──────┼───────┐

│      │       │

▼      ▼       ▼

AUTH   DATABASE  RLS

│      │       │

│      │       │

▼      ▼       ▼

Login  Reservas Seguridad

GitHub no guarda las reservas.

GitHub no gestiona los usuarios.

GitHub solamente sirve tu aplicación.

Supabase hace el trabajo de backend:

Usuarios

Reservas

Escritorios

Autenticación

Permisos

Y tu JavaScript conecta ambas partes.

💰 Coste

Para la versión temporal:

| Servicio | Uso | Coste |
| --- | --- | --- |
| VS Code | Programar | $0 |
| Git | Código | $0 |
| GitHub | Repositorio | $0 |
| GitHub Pages | Hosting | $0 |
| Supabase Free | BD/Auth | $0 |
| HTML/CSS/JS | Desarrollo | $0 |

No necesitas comprar dominio.

Tu URL será la que te proporcione GitHub Pages.

La única condición es respetar los límites de los planes gratuitos y las políticas de cada servicio. Supabase, por ejemplo, mantiene actualmente su plan Free con límites específicos y pausa proyectos inactivos. Precios de Supabase

⭐ Mi recomendación para que no te pierdas

No intentes hacer:

login + mapa + reservas + admin + GitHub + Supabase

todo simultáneamente.

Hazlo como un proyecto profesional:

1️⃣ Supabase

↓

2️⃣ Base de datos

↓

3️⃣ Seguridad

↓

4️⃣ Login

↓

5️⃣ Página principal

↓

6️⃣ Mapa

↓

7️⃣ Reservas

↓

8️⃣ Mis reservas

↓

9️⃣ Admin

↓

🔟 Pruebas

↓

1️⃣1️⃣ GitHub

↓

1️⃣2️⃣ Publicar

Y hay una ventaja: en ningún momento necesitas tocar datos reales de la empresa mientras desarrollas. Puedes empezar con admin@test.com, juan@test.com, etc., y 5 escritorios ficticios.

Cuando todo funcione, sustituyes esos datos por los autorizados.

El primer objetivo concreto

Ahora mismo tu primera meta debería ser únicamente:

VS Code + GitHub + Supabase + base de datos funcionando.

Una vez eso esté hecho, el resto es ir construyendo encima.

Si seguimos este orden, no necesitas saber programación avanzada antes de empezar: puedes ir aprendiendo cada pieza mientras la construyes.